***UAB „VISAGINO ENERGIJA“ 2023-2027 M. VEIKLOS STRATEGIJOS 1 PRIEDAS***

**STRATEGIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Tikslas | | Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus | | | | | | | | | | | | | | Mato vienetas | | Reikšmė |
|  |  | | (laikotarpio pabaigoje) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01. | **Tikslas.**  Nepertraukiamo šilumos gamybos proceso užtikrinimas | | Šiluminės katilinės valdomos infrastruktūros ir įrangos palaikymas / atnaujinimas | | | | | | | | | | | | | | vnt. | | 3 |
| 01.01. | **Uždavinys.**  Atnaujinti fiziškai nusidėvėjusį Šiluminės katilinės turtą | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priemonės (projekto) pavadinimas | | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai** | **Vertinimo kriterijų reikšmės** | | | | | | **Atsakingi vykdytojai** | **Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur\*** | | | | | | | **Finansavimo šaltinis** | | **Pastabos** |
| *2021* metai *faktas* | *2023* metai | *2024* metai | *2025* metai | *2026* metai | *2027* metai | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | *2024* metai | *2025* metai | *2026* metai | *2027* metai |  | |  | |
| 01.01.01. | Biokuro vandens šildymo katilo kuro padavimo transporterio atnaujinimas | vnt. |  | 1 |  |  |  |  | Šiluminės katilinės viršininkas |  | 15,0 |  |  |  |  | Bendrovės lėšos | |  | |
| 01.01.02. | Pastato 826 šilumos punkto rekonstravimas | vnt. |  | 1 |  |  |  |  | Šiluminės katilinės viršininkas |  | 20,0 |  |  |  |  | Bendrovės lėšos | |  | |
| 01.01.03. | Šiluminės katilinės vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimas | vnt. |  | 1 |  |  |  |  | Šiluminės katilinės viršininkas |  | 75,0 |  |  |  |  | Bendrovės lėšos | |  | |
| Eil. Nr. | **Tikslas** | | **Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus** | | | | | | | | | | | | | | **Mato vienetas** | | **Reikšmė** |
| 02. | **Tikslas.**  Siekimas tapti klimatui neutralia bendrove, kaip ir numato Europos Sąjungos žaliasis kursas | | Kogeneracinė elektrinė (jėgainė) | | | | | | | | | | | | | | vnt. | | 1 |
| 02.01. | **Uždavinys.**  Padidinti iš atsinaujinančių energetinių išteklių šilumą gaminančius pajėgumus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės (projekto) pavadinimas | | | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai | Vertinimo kriterijų reikšmės | | | | | | | | | | | Atsakingi vykdytojai | Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur | | | | | | | | | Finansavimo šaltinis | | | Pastabos | |
| *2021* metai *faktas* | | *2023* metai | | *2024* metai | | *2025* metai | | *2026* metai | | *2027* metai | *2021* metai *faktas* | | *2023* metai | *2024* metai | *2025* metai | *2026* metai | *2027* metai |  | | |  | | |
| 02.01.01. | Kogeneracinės elektrinės statyba | | vnt. |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | Gamybos direktorius,  Šiluminės katilinės viršininkas |  | |  | 17 282,1 |  |  |  | ES lėšos  Bendrovės lėšos | | |  | | |
| Eil. Nr. | **Tikslas** | | | **Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Mato vienetas** | | | **Reikšmė** | |
| 03. | **Tikslas.**  Nenutrūkstamo ir patikimo šilumos tiekimo vartotojams užtikrinimas | | | Atnaujintos šilumos tiekimo trasos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | km | | | 3,197 | |
| 03.01. | **Uždavinys.**  Pakeisti susidėvėjusias trasas naujais bekanaliais pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais, optimizuojant vamzdžių skersmenis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priemonės (projekto) pavadinimas | | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai** | | **Vertinimo kriterijų reikšmės** | | | | | | | | | | | **Atsakingi vykdytojai** | **Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur** | | | | | | | | | **Finansavimo šaltinis** | | | **Pastabos** | |
| *2021* metai *faktas* | *2023* metai | | *2024* metai | | *2025* metai | | *2026* metai | | *2027* metai | | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | | *2024* metai | *2025* metai | *2026* metai | *2027* metai | |  | | |  | |
| 03.01.01. | Šilumos tinklų trasų rekonstravimas Visagino mieste | km | |  | 0,716 | | 0,807 | | 0,246 | | 0,876 | | 0,552 | | Inžinierinių tinklų baro viršininkas |  | 841,3 | | 356,4 | 433,0 | 1 151,9 | 247,5 | | Bendrovės lėšos | | |  | |
| Eil. Nr. | **Tikslas** | | | **Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Mato vienetas** | | | **Reikšmė** | |
| 04. | **Tikslas.**  Nepertraukiamų geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir nuotekų valymo bei dumblo tvarkymo procesų užtikrinimas | | | Vandenvietės ir valymo įrangos baro valdomo ilgalaikio turto atnaujinimas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | vnt. | | | 9 | |
| 04.01. | **Uždavinys.**  Atnaujinti Vandenvietės ir valymo įrangos baro valdomą turtą | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės (projekto) pavadinimas | | | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai | Vertinimo kriterijų reikšmės | | | | | | | | | | | | Atsakingi vykdytojai | Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur | | | | | | | | | | | Finansavimo šaltinis | | Pastabos | |
| *2021* metai *faktas* | | *2023* metai | | *2024* metai | | *2025* metai | | *2026* metai | | *2027* metai | | *2021* metai *faktas* | | *2023* metai | | *2024* metai | | *2025* metai | | *2026* metai | | *2027* metai | |  | |  |
| 04.01.01. | Laboratorijos ir tarnybinio korpuso (pastatas Nr. 482 B) atnaujinimas | | vnt. |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | | Vandenvietės ir valymo įrangos baro viršininkas |  | |  | | 135,0 | |  | |  | |  | | Bendrovės lėšos | |  |
| 04.01.02. | Įrangos ir įrankių įsigijimas Vandenvietės ir valymo įrangos baro veiklai užtikrinti | | kompl. |  | | 1 | |  | | 1 | | 1 | | 1 | | Vandenvietės ir valymo įrangos baro viršininkas |  | | 20,0 | |  | | 20,0 | | 40,0 | | 20,0 | | Bendrovės lėšos | |  |
| 04.01.03. | Vandenvietės ir valymo įrangos baro šilumos tiekimo būdo pakeitimo projekto įgyvendinimas | | vnt. |  | |  | |  | |  | | 1 | |  | | Vandenvietės ir valymo įrangos baro viršininkas |  | |  | |  | |  | | 80,0 | |  | | Bendrovės lėšos | |  |
| 04.01.04. | Dumblo sausinimo cecho (pastato Nr. 11) atnaujinimas | | vnt. |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | | Vandenvietės ir valymo įrangos baro viršininkas |  | | 160,0 | |  | |  | |  | |  | | Bendrovės lėšos | |  |
| 04.01.05. | Dumblo sausinimo įrenginių rekonstravimas | | vnt. |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | | Vandenvietės ir valymo įrangos baro viršininkas |  | | 300,0 | |  | |  | |  | |  | | Bendrovės lėšos | |  |
| 04.01.06. | Nuotekų siurblinės (pastato Nr. 437) ir kontrolinės punkto (pastato Nr. 489A) atnaujinimas | | vnt. |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | | Vandenvietės ir valymo įrangos baro viršininkas |  | |  | |  | |  | |  | | 60,0 | | Bendrovės lėšos | |  |
| Eil. Nr. | **Tikslas** | | | **Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Mato vienetas** | | **Reikšmė** | |
| 05. | **Tikslas.**  Nenutrūkstamo ir patikimo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų užtikrinimas | | | Atnaujinti geriamojo vandens tiekimo tinklai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | km | | 7,730 | |
| Atnaujinti nuotekų surinkimo tinklai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | km | | 0,330 | |
| Nauji geriamojo vandens tiekimo tinklai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | km | | 5,0 | |
| Nauji nuotekų surinkimo tinklai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | km | | 5,0 | |
| Įrengti vandens gėrimo fontanėliai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | vnt. | | 4 | |
| 05.01. | **Uždavinys.**  Pakeisti nusidėvėjusius tinklus naujais polietileniniais, polipropileniniais vamzdžiais, optimizuojant vamzdžių skersmenį bei įrengti geriamojo vandens fontanėlius Visagino mieste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priemonės (projekto) pavadinimas | | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai** | | **Vertinimo kriterijų reikšmės** | | | | | | | | | | | **Atsakingi vykdytojai** | | **Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur** | | | | | | | | | | | **Finansavimo šaltinis** | | **Pastabos** | |
|  | |  | | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | | *2024* metai | | *2025* metai | | *2026* metai | | *2027* metai | |  | | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | | *2024* metai | | *2025* metai | | *2026* metai | | *2027* metai | |  | |  | |
| 05.01.01. | Vandens tiekimo tinklų atnaujinimas | km | |  | 1,598 | | 1,295 | | 2,512 | | 2,000 | | 0,325 | | Inžinierinių tinklų baro viršininkas | |  | 450,0 | | 266,0 | | 499,5 | | 424,3 | | 202,3 | | Bendrovės lėšos | |  | |
| 05.01.02. | Nuotekų surinkimo tinklų atnaujinimas | km | |  |  | | 0,100 | |  | |  | | 0,230 | | Inžinierinių tinklų baro viršininkas | |  |  | | 89,0 | |  | |  | | 50,0 | | Bendrovės lėšos | |  | |
| 05.01.03. | Geriamojo vandens fontanėlių įsigijimas ir įrengimas Visagino mieste | vnt. | |  | 4 | |  | |  | |  | |  | | Inžinierinių tinklų baro viršininkas | |  | 80,0 | |  | |  | |  | |  | | Bendrovės lėšos | |  | |
| 05.02. | **Uždavinys.**  Naujų vartotojų prijungimas prie Visagino miesto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo centralizuotų tinklų | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priemonės (projekto) pavadinimas | | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai** | | **Vertinimo kriterijų reikšmės** | | | | | | | | | | | **Atsakingi vykdytojai** | | **Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur** | | | | | | | | | | | **Finansavimo šaltinis** | | **Pastabos** | |
|  | |  | | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | | *2024* metai | | *2025* metai | | *2026* metai | | *2027* metai | |  | | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | | *2024* metai | | *2025* metai | | *2026* metai | | *2027* metai | |  | |  | |
| 05.02.01. | Projektas „Individualių namų kvartalo geriamojo vandens infrastruktūros sukūrimas, prijungiant prie Visagino miesto centralizuoto tinklo" | km | |  |  | |  | | 2,800 | |  | |  | | Inžinierinių tinklų baro viršininkas | |  |  | |  | | 1 014,5 | |  | |  | | Bendrovės lėšos | |  | |
| 05.02.02. | Projektas "Individualių namų kvartalo nuotekų surinkimo infrastruktūros sukūrimas, prijungiant prie Visagino miesto centralizuoto tinklo" | km | |  |  | |  | | 3,270 | |  | |  | | Inžinierinių tinklų baro viršininkas | |  |  | |  | | 1 670,7 | |  | |  | | Bendrovės lėšos | |  | |
| Eil. Nr. | **Tikslas** | | | **Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Mato vienetas** | | **Reikšmė** | |
| 06. | **Tikslas.**  Darnios plėtros užtikrinimas įdiegiant naujas technologijas | | | Naujų aplinką tausojančių technologijų įdiegimas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | vnt. | | 1 | |
| 06.01. | **Uždavinys.**  Įdiegti naują atliekų tvarkymo technologiją | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priemonės (projekto) pavadinimas | | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai** | | **Vertinimo kriterijų reikšmės** | | | | | | | | | | | **Atsakingi vykdytojai** | | **Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur** | | | | | | | | | | | **Finansavimo šaltinis** | | **Pastabos** | |
|  | |  | | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | | *2024* metai | | *2025* metai | | *2026* metai | | *2027* metai | |  | | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | | *2024* metai | | *2025* metai | | *2026* metai | | *2027* metai | |  | |  | |
| 06.01.01. | Nuotekų dumblo kompostavimo technologijos įdiegimas | vnt. | |  |  | | 1 | |  | |  | |  | | Vandenvietės ir valymo įrangos baro viršininkas | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Lėšų dydis bus nustatytas vėliau | |
| Eil. Nr. | **Tikslas** | | | **Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Mato vienetas** | | **Reikšmė** | |
| 07. | **Tikslas.**  Laboratorijos aukštas įvertinimas ir pripažinimas valstybės mastu, galimybė teisėtai vykdyti laboratorinę veiklą | | | Akredituota laboratorija | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | vnt. | | 1 | |
| 07.01. | **Uždavinys.**  Nuotekų ir paviršinio vandens tyrimų laboratorijoje įdiegti kokybės vadybos sistemą ir gauti akreditavimo pažymėjimą | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priemonės (projekto) pavadinimas | | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai** | | **Vertinimo kriterijų reikšmės** | | | | | | | | | | | **Atsakingi vykdytojai** | | **Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur** | | | | | | | | | | | **Finansavimo šaltinis** | | **Pastabos** | |
|  | |  | | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | | *2024* metai | | *2025* metai | | *2026* metai | | *2027* metai | |  | | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | | *2024* metai | | *2025* metai | | *2026* metai | | *2027* metai | |  | |  | |
| 07.01.01. | Laboratorijos patalpose kondicionavimo sistemos, būtinos kokybiškam ir efektyviam tyrimų atlikimui, įdiegimas | vnt. | |  | 3 | |  | |  | |  | |  | | Chemijos ir bakteriolog. laboratorijos viršininkas | |  | 9,0 | |  | |  | |  | |  | | Bendrovės lėšos | |  | |
| 07.01.02. | Kokybės vadybos sistemos įdiegimas ir dokumentacijos akreditacijai gauti parengimas | vnt. | |  |  | | 1 | |  | |  | |  | | Chemijos ir bakteriolog. laboratorijos viršininkas | |  |  | | 5,0 | |  | |  | |  | | Bendrovės lėšos | |  | |
| 07.01.03. | Įrangos įsigijimas | vnt./kompl. | |  | 4 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | Chemijos ir bakteriolog. laboratorijos viršininkas | |  | 18,0 | | 6,0 | | 2,0 | | 6,0 | | 4,0 | | Bendrovės lėšos | |  | |
| Eil. Nr. | **Tikslas** | | | **Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Mato vienetas** | | **Reikšmė** | |
| 08. | **Tikslas.**  Valdomos informacijos ir duomenų saugumo užtikrinimas | | | Patenkančių į Bendrovės kompiuterinį tinklą duomenų srautų valdymo ir nuo išorinių grėsmių saugančios įrangos atnaujinimas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | vnt. | | 2 | |
| 08.01. | **Uždavinys.**  Atnaujinti įrangą, kuri kompiuterinį tinklą apsaugo nuo neteisėtos informacijos gavimo ir resursų panaudojimo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priemonės (projekto) pavadinimas | | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai** | | **Vertinimo kriterijų reikšmės** | | | | | | | | | | | **Atsakingi vykdytojai** | | **Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur** | | | | | | | | | | | **Finansavimo šaltinis** | | **Pastabos** | |
|  | |  | | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | | *2024* metai | | *2025* metai | | *2026* metai | | *2027* metai | |  | | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | | *2024* metai | | *2025* metai | | *2026* metai | | *2027* metai | |  | |  | |
| 08.01.01. | Ugniasienės įsigijimas | vnt. | |  | 2 | |  | |  | |  | |  | | Aprūpinimo direktorius | |  | 40,0 | |  | |  | |  | |  | | Bendrovės lėšos | |  | |
| Eil. Nr. | **Tikslas** | | | **Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Mato vienetas** | | **Reikšmė** | |
| 09. | **Tikslas.**  Greitas ir kokybiškas klientų aptarnavimas | | | Klientų aptarnavimo sistemų ir aplinkos tobulinimas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | vnt. | | 37 | |
| 09.01. | **Uždavinys.**  Įdiegti naują telefoninį ryšį bei supaprastinti vartotojams butų apskaitos prietaisų rodmenų deklaravimo ir kontrolės procedūras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priemonės (projekto) pavadinimas | | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai** | | **Vertinimo kriterijų reikšmės** | | | | | | | | | | | **Atsakingi vykdytojai** | | **Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur** | | | | | | | | | | | **Finansavimo šaltinis** | | **Pastabos** | |
|  | |  | | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | | *2024* metai | | *2025* metai | | *2026* metai | | *2027* metai | |  | | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | | *2024* metai | | *2025* metai | | *2026* metai | | *2027* metai | |  | |  | |
| 09.01.01. | Apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu sistemų daugiabučiuose namuose įrengimas | vnt. | |  | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | Komercijos direktorius | |  | 98,0 | | 98,0 | | 98,0 | | 98,0 | | 98,0 | | Bendrovės lėšos | |  | |
| 09.01.02 | IP telefonijos įdiegimas | vnt. | |  | 1 | |  | |  | |  | |  | | Aprūpinimo direktorius | |  | 60,0 | |  | |  | |  | |  | | Bendrovės lėšos | |  | |
| 09.02. | **Uždavinys.**  Atnaujinti komercijos tarnybos pastato įėjimo/išėjimo zoną | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priemonės (projekto) pavadinimas | | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai** | | **Vertinimo kriterijų reikšmės** | | | | | | | | | | | **Atsakingi vykdytojai** | | **Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur** | | | | | | | | | | | **Finansavimo šaltinis** | | **Pastabos** | |
|  | |  | | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | | *2024* metai | | *2025* metai | | *2026* metai | | *2027* metai | |  | | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | | *2024* metai | | *2025* metai | | *2026* metai | | *2027* metai | |  | |  | |
| 09.02.01. | Komercijos tarnybos pastato lauko laiptų atnaujinimas | vnt. | |  | 1 | |  | |  | |  | |  | | Komercijos direktorius | |  | 50,0 | |  | |  | |  | |  | | Bendrovės lėšos | |  | |
| Eil. Nr. | **Tikslas** | | | **Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Mato vienetas** | | **Reikšmė** | |
| 10. | **Tikslas.**  Personalo kompetencijų stiprinimas | | | Dalyvavusių įvairių formų mokymuose darbuotojų skaičius | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | asm. | | 70/metus | |
| 10.01. | **Uždavinys.**  Dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose (ir kt. renginiuose) didinant kvalifikaciją, įgyjant specialiųjų žinių ir tobulinant darbo įgūdžius | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priemonės (projekto) pavadinimas | | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai** | | **Vertinimo kriterijų reikšmės** | | | | | | | | | | | **Atsakingi vykdytojai** | | **Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur** | | | | | | | | | | | **Finansavimo šaltinis** | | **Pastabos** | |
|  | |  | | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | | *2024* metai | | *2025* metai | | *2026* metai | | *2027* metai | |  | | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | | *2024* metai | | *2025* metai | | *2026* metai | | *2027* metai | |  | |  | |
| 10.01.01. | Bendrovės darbuotojų dalyvavimas išoriniuose ir vidiniuose įvairių sričių ir formų mokymuose | asm. | | 93 | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | | Padalinių vadovai pagal kompetenciją,  Personalo skyriaus vadovas | | 12,7 | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | Bendrovės  lėšos | |  | |

\* Sumos nurodytos be PVM